### АКТ

**о результатах контроля за исполнением Соглашения от 21.03.2019 г. № 09/55,**

**заключенного с ООО «Полярная сказка», на проектирование, строительство, техническое обслуживание объекта образования**

**«Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, ул. Солнечная»**

г. Тарко-Сале « 16 » августа 2019 г.

Во исполнение распоряжения Главы района от 22 апреля 2019 года № 73-РГ «О внесении изменений в распоряжение Главы района от 29 декабря 2018 года № 199-РГ «О реализации проекта «Проектирования, строительства и технического обслуживания объекта образования «Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная» на принципах муниципально-частного партнерства», в целях проверки контроля исполнения Частным партнером соглашения о муниципально-частном партнерстве на проектирование, строительство, техническое обслуживание объекта образования «Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, ул. Солнечная», проведена плановая проверка по исполнению ООО «Полярная сказка» условий Соглашения от 21.03.2019 г. № 09/55.

Проверка проводилась начальником производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района» (МКУ «КСиА Пуровского района») Рожковым А.В. и заместителем главного инженера проекта ООО «Полярная сказка» Потаповой Е.С.

Цель: Контроль за соблюдением ООО «Полярная сказка»сроков проектирования, соответствие Заданию на проектирование проектно-сметной документации объекта образования «Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, ул. Солнечная» в рамках реализации Соглашения от 21 марта 2019 года № 09/55.

Проведены работы в следующем объеме:

 На момент проведения плановой проверки по исполнению ООО «Полярная сказка» условий Соглашения от 21.03.2019 г. № 09/55 выявлено, что в соответствии с Графиком стадий Соглашения (см. Приложение Соглашения № 6) получено положительное заключение № 89-1-1-3-014349-2019 от 11.06.19 г. по проектной документации и результатам инженерных изысканий, на основании которого выдано разрешение на строительство № 89-RU89503104-015-2019 от 17.06.19 г.

#  Для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства на основании снятых замечаний государственной экспертизы по проектной документации ООО «Полярная сказка» в окончательном виде с учетом всех затрат формирует сметную документацию, исходно-разрешительные документы в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 N 427.

 Согласно п/п 1.1, п. 1 Распоряжения № 130-РГ от 19 июля 2019 г. Главы Пуровского района, касающегося изменения срока осуществления Проектирования, получения положительного заключения экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости в отношении проектно-сметной документации с 105 календарных дней на 183 календарных дней с даты заключения Соглашения, отчетная дата 20.09.19 г. не наступила.

#

#

Начальник отдела ПТО

МКУ «КСиА Пуровского района» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ А.В. Рожков

Заместитель главного инженера проекта

ООО «Полярная сказка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С. Потапова