Приложение 1

к решению Собрания депутатов

муниципального образования

город  Тарко-Сале

от  20 мая 2011 года № 322

# Адресная Программа развития застроенной территории муниципального образования город Тарко-Сале

# на  2011-2020  годы

ПАСПОРТ

Адресной Программы развития застроенной территории

МО город Тарко-Сале на 2011-2020 годы

| Наименование Программы | Адресная Программа развития застроенной территории МО город Тарко-Сале на 2011-2020г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Устав МО город Тарко-Сале |
| Заказчик Программы | Администрация МО город Тарко-Сале |
| Основной разработчик Программы | Отдел архитектуры, градостроительства и земельного контроля Администрации МО город Тарко-Сале |
| Исполнители Программы | • Администрация МО город Тарко-Сале • Некоммерческие организации, организации жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры, профессиональные участники рынка недвижимости (по согласованию) |
| Цели Программы | • Развитие застроенной территории МО город Тарко-Сале, обеспечение таких территорий объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры; • Снос ветхих и аварийных жилых домов, а также объектов, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту (за счет средств инвесторов); • Расселение жителей, проживающих в сносимом жилищном фонде в МО город Тарко-Сале за счет средств инвесторов; • Увеличение объемов строительства жилья и объектов коммунальной инфраструктуры; • Обеспечение доступности жилья и создание комфортных условий проживания граждан; • Создание инвестиционной привлекательности на рынке жилищного строительства в МО город Тарко-Сале. |
| Задачи Программы | • Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому развитию застроенной территории МО город Тарко-Сале. • Решение проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. • Создание условий для обеспечения застройки территорий благоустроенными жилыми домами, объектами социального и коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом МО город Тарко-Сале. |
| Сроки реализации Программы | Начало реализации программы – II квартал 2011г. Окончание реализации программы - IV квартал 2020г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы с 2011 по 2020г. - средства бюджета МО город Тарко-Сале - 0,00 тыс. руб.; - собственные и заемные средства инвесторов в объеме, достаточном для выполнения обязательств по договору о развитии застроенной территории, входящих в муниципальную адресную программу – 2 418 898 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей: • Выполнение государственных и муниципальных обязательств по переселению граждан из ветхих и аварийных жилых помещений; • Улучшение жилищных условий жителей города Тарко-Сале, проживающих (зарегистрированных) в домах подлежащих сносу в соответствии с настоящей программой - 2348 человек; в том числе проживающих (зарегистрированных) в ветхом и аварийном жилье – 43 человека; • Прирост жилищного фонда города Тарко-Сале составит 58,979 тыс. кв. м.; • Развитие застроенной территории для обеспечения выполнения приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории МО город Тарко-Сале. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общее руководство, координацию и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации МО город Тарко-Сале Общий контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Собрание депутатов МО город Тарко-Сале Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Контрольный орган Собрания депутатов МО город Тарко-Сале Отчет об исполнении Программы представляется Главой МО город Тарко-Сале Собранию депутатов по окончанию сроков и этапов реализации Программы. |

Введение

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

Среднегодовой  объем  жилищного  строительства в МО город Тарко-Сале  за последние пять лет составил 11858,5  кв.м. в год (Таблица № 1):

Таблица № 1 по годам:

| № | Год | Площадь введенного жилья, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2006 | 6637,0 |
| 2 | 2007 | 7017,1 |
| 3 | 2008 | 18903,1 |
| 4 | 2009 | 12717,2 |
| 5 | 2010 | 14017,9 |

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммунального хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства являются основными функциями органов местного самоуправления.

18 декабря 2006 года принят Федеральный закон № 232-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым органы местного самоуправления приобрели с 2007 года полномочия по проведению аукционов на право заключения договора о развитии застроенных территорий, то есть территорий, на которых расположены ветхие и аварийные дома и дома, снос и реконструкция которых планируется на основании муниципальных адресных программ. Договор  заключается  органом  местного  самоуправления с победителем открытого аукциона на право заключить такой договор.

Предоставление исполнительными органами власти Пуровского района земельных участков для строительства в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии, осуществляется лицу, с которым органом местного самоуправления заключен договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.

В настоящее время суммарная площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в  МО город Тарко-Сале, составляет 30628,3 кв. м. (по состоянию на 1 января 2011 года).

Наибольшая доля жилищного фонда расположенного на территории МО город  Тарко-Сале – это малоэтажные (до двух этажей) жилые дома, выполненные из брусовых и панельно-щитовых конструкций, текущее состояние которых является неудовлетворительным, но фактически они не признаны в установленном законом порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу.

В городе Тарко-Сале реализуется подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе", в составе                   окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября            2010 года № 383-П.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения населения        Ямало-Ненецкого автономного округа доступным и комфортным жильём. Основными задачами данной подпрограммы являются:

- выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан;

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

- повышение доступности жилья, путём оказания поддержки в обеспечении жильём молодых семей, развития системы ипотечного жилищного кредитования;

- государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство жилья.

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в          Ямало-Ненецком автономном округе", в составе окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства                Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383-П, не решает вопросы строительства жилья предназначенного для переселения граждан проживающих в устаревших многоквартирных жилых домах, находящихся в неудовлетворительном состоянии и не соответствующих градостроительному регламенту.

Комплексное решение вышеперечисленных проблем программными методами на основе генерального плана МО город Тарко-Сале окажет положительное влияние на развитие социальной сферы, повысит уровень жизни населения, инвестиционную привлекательность города, приведет к развитию отрасли строительства, увеличит количество рабочих мест.

В данной Программе сформирован общий перечень многоквартирных домов  попадающих под снос в рамках реализации программы (Приложение 1).

Источником финансирования сноса жилищного фонда будут являться средства инвесторов.

Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому развитию застроенной территории в МО город Тарко-Сале.

В рамках реализации Программы должны быть решены основные задачи:

- снос морально и физически устаревших многоквартирных жилых домов, расселение жителей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде в МО город Тарко-Сале, за счет использования средств инвесторов;

- повышение доступности жилья;

- снижение административных барьеров на рынке жилищного строительства;

-создание условий для обеспечения комплексной застройки территорий благоустроенными жилыми помещениями, объектами социального и коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом МО город Тарко-Сале, проектом планировки, утверждённым постановлением Главы города от              12 октября 2009 года № 323-ПГ "Об утверждении проекта планировки территорий, подлежащих дальнейшему развитию в границах муниципального образования город     Тарко-Сале, микрорайон "Таёжный", микрорайон "Молодёжный";

- реализация принципа развития застройки МО город Тарко-Сале за счет внутренних территориальных резервов;

- повышение рационального использования территории;

- повышение уровня использования территории;

- пополнение бюджета МО город Тарко-Сале за счет средств, поступающих от проведения аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории.

Сроки и этапы реализации Программы

В течение первого этапа, рассчитанного со II квартала 2011 года по III квартал 2011 года:

- принятие решений о развитии застроенной территории;

- подготовка и проведение аукциона, заключение договора о  развитии застроенной территории между Администрацией МО город Тарко-Сале и лицом, победившим в аукционе на право заключения договора о  развитии застроенной территории;

- определение нормативов градостроительного проектирования в соответствии с генеральным планом МО город Тарко-Сале.

В течение второго этапа, рассчитанного с IV квартала  2011 года по 2015 год:

- выкуп (инвестором) жилых помещений, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, а также земельных участков, на которых расположены  такие многоквартирные дома;

- передача лицом, заключившим с Администрацией МО город Тарко-Сале договор о развитии застроенной территории, в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;

- снос многоквартирных домов в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии, лицом с которым Администрация МО город Тарко-Сале заключила договор о развитии застроенной территории (Приложение 2 "Очерёдность сноса многоквартирных домов");

- предоставление уполномоченным органом Администрации Пуровского района в аренду земельных участков для строительства жилых домов в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии, лицу с которым заключен договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.

В течение третьего этапа, рассчитанного с 2012 года по 2020 год:

- выдача Администрацией МО город Тарко-Сале разрешения на строительство жилых домов в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу;

- строительство многоквартирных домов в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии, лицом с которым Администрация МО город             Тарко-Сале заключила договор о развитии застроенной территории, в соответствии с проектом планировки, утверждённым постановлением Главы города от 12 октября 2009 года              № 323-ПГ "Об утверждении проекта планировки территорий, подлежащих дальнейшему развитию в границах муниципального образования город Тарко-Сале, микрорайон "Таёжный", микрорайон "Молодёжный", (Приложение 3 "Очерёдность строительства многоквартирных домов");

- выдача Администрацией МО город Тарко-Сале разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов в соответствии с проектной документацией;

- выкуп (инвестором) жилых помещений, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, а также земельных участков, на которых расположены  такие многоквартирные дома;

- передача лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления о развитии застроенной территории в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.

Описание границ застроенной территории.

Таблица 2

| № | Описание территории | Ориентировочная площадь, га | микрорайон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Губкина, ул. 50 лет Ямала, ул. Таёжная, ул. Е. К. Колесниковой | 10,49 | "Таёжный" |

Картографические границы застроенной территории и каталог координат узловых и поворотных точек  утверждаются настоящей Программой (Приложение 4, Приложение 5).

Финансовое обеспечение Программы

Прогнозируемые расходы на реализацию программы составят:

- средства бюджета МО город Тарко-Сале -  0,00 тыс. руб.;

- средства из внебюджетных источников (средства инвесторов) – 2 418 898 тыс. руб.

Объём и направления возможного участия бюджета МО город Тарко-Сале будет определён по итогам выполнения первого этапа программы.

Механизм реализации Программы

Общее руководство по реализации мероприятий Программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации города Тарко-Сале.

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечиваются отделом архитектуры, градостроительства и земельного контроля Администрации МО город Тарко-Сале.

В целях управления реализацией Программы отдел  архитектуры, градостроительства и земельного контроля Администрации МО город Тарко-Сале выполняет следующие градостроительные функции:

- координация взаимодействия всех исполнителей Программы;

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Пуровского района, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- предоставление в установленные сроки отчета о ходе реализации Программы и об использовании бюджетных средств.

Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы

Структурные подразделения Администрации МО город Тарко-Сале,  участвующие  в  реализации   Программы,   представляют ежеквартально   в отдел  архитектуры, градостроительства и земельного контроля Администрации МО город Тарко-Сале   отчеты о ходе реализации Программы в рамках своей компетенции.

Отдел имущественных отношений Администрации МО город Тарко-Сале проводит мероприятия по принятию от инвестора в муниципальную собственность:

- жилых помещений для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма (или договорам найма специализированного жилого помещения), расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;

- объектов инженерной и социально-бытовой инфраструктур, вводимых в эксплуатацию в рамках Программы, и оформляет право муниципальной собственности на построенные объекты в  соответствующих регистрирующих органах.

Собрание депутатов МО город Тарко-Сале  в рамках своей компетенции обеспечивает выделение денежных средств из бюджета МО город Тарко-Сале  на финансирование мероприятий, предусмотренных настоящей Программой.

Отдел регулирования тарифов, инвестиционных программ, создания условий услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания Администрации МО город Тарко-Сале обеспечивает техническую поддержку и безаварийную эксплуатацию вновь построенных инженерных сетей, принятых Отделом имущественных отношений Администрации МО город Тарко-Сале в муниципальную собственность.

Жилищный отдел Администрации МО город Тарко-Сале организует работу по переселению граждан из жилищного фонда, подлежащего сносу, в соответствии с настоящей программой.

Некоммерческие организации, организации  жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры, профессиональные участники рынка недвижимости участвуют в реализации мероприятий программы по отдельным направлениям в рамках своей хозяйственной деятельности.

Глава МО город Тарко-Сале по окончанию сроков или этапов реализации   Программы предоставляет отчёт о ходе реализации Программы Собранию депутатов                 МО город Тарко-Сале.

Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы

Успешная реализация Программы к 2020 году позволит обеспечить:

а) переход к устойчивому развитию застроенной территории МО город Тарко-Сале;

б) выполнение государственных и муниципальных обязательств по переселению граждан из ветхих и аварийных жилых помещений;

в) улучшение жилищных условий 2348 жителей города, в том числе переселение 43 жителей города, проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде, в  жильё, соответствующее действующему законодательству;

г) повышение доступности приобретения жилья;

д) прирост жилищного фонда города Тарко-Сале составит 58,979 тыс. кв. м.;

ж) привлечение внебюджетных инвестиций для реализации мероприятий программы в размере  2 418 898 тыс. руб.;

з) создание условий для улучшения демографической ситуации в МО город         Тарко-Сале, создание дополнительных рабочих мест, снижения социальной напряженности в обществе;

и) обеспечение развития конкуренции на рынке жилищного строительства.

Приложение 1

к Адресной программе развития застроенной территории МО город Тарко-Сале на 20011-2020 годы,

утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования город  Тарко-Сале

от 20 мая 2011 года № 322

Общий перечень многоквартирных домов,

попадающих под снос в рамках реализации Адресной Программы развития застроенной территории МО город Тарко-Сале на 2011-2020 годы

| № п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Основание для сноса | Примечание степень износа на 01.01.2011г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Губкина д.12 | 1973 | аварийный распоряжение Главы района № 1148-р от 15.11.2005 г. | 62 |
| 2 | ул. 50 лет Ямала, 2 | 1981 | не соответствуют градостроительным регламентам | 51 |
| 3 | ул. 50 лет Ямала, д. 4 | 1981 |  | 48 |
| 4 | ул. 50 лет Ямала, д. 6 | 1980 |  | 55 |
| 5 | ул. Юбилейная д.3 | 1976 |  | 57 |
| 6 | ул. Юбилейная д.4 | 1978 |  | 53 |
| 7 | ул. Юбилейная д. 5 | 1977 |  | 55 |
| 8 | ул. Юбилейная д. 8 | 1979 |  | 52 |
| 9 | ул. Юбилейная д. 9 | 1980 |  | 57 |
| 10 | ул. Юбилейная д. 10 | 1980 |  | 50 |
| 11 | ул. Юбилейная д. 11 | 1979 |  | 52 |
| 12 | ул. Юбилейная д. 12 | 1978 |  | 53 |
| 14 | ул. Юбилейная д. 14 | 1979 |  | 52 |
| 15 | ул. Юбилейная д. 15 | 1980 |  | 50 |
| 16 | ул. Юбилейная д. 16 | 1981 |  | 48 |
| 17 | ул. Юбилейная д. 17 | 1977 |  | 67 |
| 18 | ул. Юбилейная д. 18 | 1982 |  | 64 |
| 19 | ул. Юбилейная д. 19 | 1981 |  | 44 |
| 20 | ул. Юбилейная, д.20а | 1983 |  | 45 |
| 21 | ул. Юбилейная, д.21 | 1982 |  | 47 |
| 22 | ул. Юбилейная, д.21а | 1982 |  | 61 |
| 23 | ул. Юбилейная д.22 | 1983 |  | 60 |
| 24 | ул. Юбилейная д.23 | 1982 |  | 47 |
| 25 | ул. Юбилейная д.24 | 1983 |  | 45 |
| 26 | ул. Юбилейная д.25 | 1981 |  | 45 |
| 27 | ул. Юбилейная д.26 | 1981 |  | 55 |
| 28 | ул. Таежная, д. 1 | 1984 |  | 43 |
| 29 | ул. Таежная, д. 2 | 1986 |  | 53 |
| 30 | ул. Таёжная, д. 3 | 1989 |  | 51 |
| 31 | ул. Таежная, д. 3а | 1989 |  | 51 |
| 32 | ул. Таёжная, 4 | 1984 |  | 43 |
| № п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Основание для сноса | Примечание степень износа на 01.01.2011г., % |
| 33 | ул. Таёжная, 5 | 1986 | не соответствуют градостроительным регламентам | 57 |
| 34 | ул. Таёжная, 5а | 1986 |  | 40 |
| 35 | ул. Таёжная, 6 | 1984 |  | 48 |
| 36 | ул. Таёжная, 7 | 1991 |  | 45 |
| 37 | ул. Таёжная, 7/1 | 2002 |  | 17 |
| 38 | ул. Таёжная, 8 | 1985 |  | 61 |
| 39 | ул. Таёжная, 9 | 1990 |  | 33 |

Приложение 2

к Адресной программе развития застроенной территории МО город Тарко-Сале на 20011-2020 годы,

утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования город  Тарко-Сале

от 20 мая 2011 года № 322

Очередность сноса многоквартирных домов,

в рамках реализации Адресной Программы развития застроенной территории                МО город Тарко-Сале на 2011-2020 годы

| № п/п | Сроки сноса | Адрес жилого дома | Количество квартир в жилом доме | Площадь квартир, общая, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | до 31.12.2013 г. | ул. 50 лет Ямала, 2 | 16 | 915,2 |
|  |  | ул. 50 лет Ямала, д. 4 | 16 | 871,6 |
|  |  | ул. 50 лет Ямала, д. 6 | 16 | 874,5 |
|  |  | ул. Губкина д.12 | 12 | 515,0 |
|  |  | ул. Губкина д.12а | − | − |
|  |  | ул. Таежная, д. 1 | 18 | 742,4 |
|  |  | ул. Таежная, д. 2 | 42 | 612,8 |
|  |  | ул. Таёжная, д. 3 | 16 | 738,1 |
|  |  | ул. Таежная, д. 3а | 16 | 740,6 |
|  |  | ул. Таёжная, 4 | 16 | 819,45 |
|  |  | ул. Таёжная, 6 | 36 | 1041,6 |
|  |  | ул. Таёжная, 7 | 18 | 722,8 |
|  |  | ул. Таёжная, 7/1 | 16 | 749,8 |
|  |  | ул. Таёжная, 8 | 24 | 1082,8 |
|  |  | ул. Таёжная, 9 | 17 | 708,4 |
|  |  | ул. Юбилейная д.3 | 12 | 486,2 |
|  |  | ул. Юбилейная д.4 | 12 | 489,3 |
|  |  | ул. Юбилейная д. 5 | 16 | 967,9 |
|  |  | ул. Юбилейная д. 18 | 16 | 914,7 |
|  |  | ул. Юбилейная д. 19 | 44 | 970,6 |
|  |  | ул. Юбилейная, д.20а | 24 | 1038,8 |
|  |  | ул. Юбилейная, д.21 | 24 | 1055,1 |
|  |  | ул. Юбилейная, д.21а | 24 | 1031,6 |
|  |  | ул. Юбилейная д.22 | 22 | 975,1 |
|  |  | ул. Юбилейная д.26 | 16 | 300,0 |
| 2 очередь | до 31.12.2014 г. | ул. Таёжная, 5 | 53 | 923,2 |
|  |  | ул. Таёжная, 5а | 8 | 480,7 |
|  |  | ул. Юбилейная д. 16 | 24 | 1081,9 |
|  |  | ул. Юбилейная д. 17 | 16 | 929,4 |
|  |  | ул. Юбилейная д.23 | 24 | 1019,4 |
|  |  | ул. Юбилейная д.24 | 25 | 1023,5 |
|  |  | ул. Юбилейная д.25 | 16 | 921,6 |
| № п/п | Сроки сноса | Адрес жилого дома | Количество квартир в жилом доме | Площадь квартир, общая, кв. м. |
| 3 очередь | до 31.12.2015 г. | ул. Юбилейная д. 8 | 25 | 1032,3 |
|  |  | ул. Юбилейная д. 9 | 32 | 1046,3 |
|  |  | ул. Юбилейная д. 10 | 24 | 1033,7 |
|  |  | ул. Юбилейная д. 11 | 20 | 957,3 |
|  |  | ул. Юбилейная д. 12 | 22 | 968,6 |
|  |  | ул. Юбилейная д. 14 | 24 | 1046,9 |
|  |  | ул. Юбилейная д. 15 | 24 | 1057,8 |

Приложение 3

к Адресной программе развития застроенной территории МО город Тарко-Сале на 20011-2020 годы,

утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования город  Тарко-Сале

от 20 мая 2011 года № 322

Очередность строительства многоквартирных домов,

в соответствии с Проектом планировки территорий, подлежащих дальнейшему развитию в границах муниципального образования город Тарко-Сале,

микрорайон "Таёжный", микрорайон "Молодёжный",

утвержденным Постановлением Главы города от 12.10.2009 года № 323-ПГ

в рамках реализации Адресной Программы развития застроенной территории МО город Тарко-Сале на 2011-2020 годы

| № п/п | Номер здания по специфи-кации | Наименование объекта | Ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию | Количество квартир в жилом доме | Площадь квартир, общая, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | 1П | Односекционный 8-этажный торгово-жилой комплекс с подземным паркингом | до 31.12.2015 г. | 30 | 1641,0 |
|  | 2П | Трёхсекционный 6-этажный торгово-жилой комплекс с подземно-надземным паркингом |  | 85 | 4259,6 |
|  | 18П | Двухсекционный 7-этажный жилой дом |  | 52 | 3264,56 |
|  | 19П | Двухсекционный 7-этажный жилой дом надземным паркингом |  | 52 | 3264,56 |
|  | 20П | Односекционный 8-этажный торгово-жилой комплекс с подземным паркингом |  | 34 | 1949,6 |
| 2 очередь | 7П | Четырехсекционный 8-этажный жилищно-торговый центр с подземно-надземным паркингом | до 31.12.2017 г. | 128 | 6897,32 |
| № п/п | Номер здания по специфи-кации | Наименование объекта | Ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию | Количество квартир в жилом доме | Площадь квартир, общая, кв.м |
| 2 очередь | 15П | Двухсекционный 8-этажный жилой дом надземным паркингом | до 31.12.2017 г. | 96 | 3964,0 |
|  | 16П | Двухсекционный 8-этажный жилой дом надземным паркингом |  | 96 | 3964,0 |
|  | 21П | Односекционный 8-этажный торгово-жилой комплекс с подземным паркингом |  | 34 | 1673,0 |
| 3 очередь | 3П | Пятисекционный 7-этажный торгово-жилой комплекс с подземно-надземным паркингом | до 31.12.2018 г. | 124 | 5680,4 |
|  | 9П | Двухсекционный 8-этажный жилой дом надземным паркингом |  | 96 | 3964,0 |
|  | 14П | Двухсекционный 8-этажный жилой дом надземным паркингом |  | 96 | 3964,0 |
| 4 очередь | 8П | Двухсекционный 7-этажный жилищно-общественный центр с подземно-надземным паркингом | до 31.12.2019 г. | 56 | 2977,5 |
|  | 10П | Двухсекционный 7-этажный жилищно-общественный центр с подземно-надземным паркингом |  | 56 | 2977,5 |
| 5 очередь | 11П | Четырехсекционный 8-этажный жилищно-торговый центр с подземно-надземным паркингом | до 31.12.2020 г. | 131 | 6897,32 |
|  | 13П | Односекционный 8-этажный торгово-жилой комплекс с подземным паркингом |  | 30 | 1641,0 |

Приложение 4

к Адресной программе развития застроенной территории МО город Тарко-Сале на 20011-2020 годы,

утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования город  Тарко-Сале

от ___ __________2011 года № ____

Картографические границы застроенной территории

Приложение 5

к Адресной программе развития застроенной территории МО город Тарко-Сале на 20011-2020 годы,

утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования город  Тарко-Сале

от 20 мая 2011 года № 322

Границы застроенной территории подлежащей развитию.

Каталог координат узловых и поворотных точек.

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7190542.4111 | 4486640.6420 |
| 2 | 7190405.3150 | 4486640.6420 |
| 3 | 7190405.3148 | 4486794.0884 |
| 4 | 7190380.3150 | 4486794.0884 |
| 5 | 7190333.3454 | 4486794.0884 |
| 6 | 7190327.4600 | 4486714.2100 |
| 7 | 7190350.4500 | 4486663.6800 |
| 8 | 7190325.8500 | 4486642.3800 |
| 9 | 7190325.1600 | 4486627.4400 |
| 10 | 7190289.6000 | 4486629.1000 |
| 11 | 7190287.8100 | 4486583.9800 |
| 12 | 7190246.5000 | 4486586.3500 |
| 13 | 7190246.1337 | 4486580.8097 |
| 14 | 7190223.6400 | 4486582.4700 |
| 15 | 7190224.8700 | 4486595.0000 |
| 16 | 7190219.1900 | 4486595.5100 |
| 17 | 7190227.5200 | 4486728.0200 |
| 18 | 7190198.7336 | 4486730.8424 |
| 19 | 7190198.7336 | 4486722.5025 |
| 20 | 7190182.4079 | 4486517.0017 |
| 21 | 7190221.9116 | 4486514.1468 |
| 22 | 7190216.2053 | 4486440.2545 |
| 23 | 7190193.1372 | 4486440.9643 |
| 24 | 7190190.3700 | 4486389.1200 |
| 25 | 7190198.3800 | 4486388.7600 |
| 26 | 7190191.7701 | 4486315.9899 |
| 27 | 7190361.9405 | 4486303.3955 |
| 28 | 7190394.2840 | 4486315.7379 |
| 29 | 7190416.4432 | 4486338.6536 |
| 30 | 7190432.5727 | 4486357.8405 |
| 31 | 7190444.7749 | 4486374.2048 |
| 32 | 7190516.1648 | 4486494.5108 |
| 33 | 7190531.9470 | 4486542.0334 |
| а | 7190382.0250 | 4486325.3007 |
| б | 7190383.2200 | 4486356.5200 |
| в | 7190319.1600 | 4486359.8900 |
| г | 7190318.9617 | 4486332.8066 |
| д | 7190322.1900 | 4486327.7600 |